Załącznik Nr 2

Wzór

UMOWA  NR  ....................

zawarta w dniu  ................... roku w Myszkowie pomiędzy Gminą Myszków - Szkołą Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą w Myszkowie, ul. Jaworznicka 34, 
NIP: 577-19-52-646

reprezentowaną przez :

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 - Magdalenę Zaczkowską,

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

Panem ................................................, właścicielem firmy ...................................

wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....................,

REGON: ......................

NIP: ................................

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie - remont placu zabaw - polegające na:

- demontażu i utylizacji lub przekazaniu do ponownego wbudowania starego podłoża poliuretanowego,

- demontażu i utylizacji zestawu zabawowego Z1, huśtawki równoważnej Z2, huśtawki podwójnej Z4 oraz wymiana na nowy zestawu zabawowego Z1, huśtawki równoważnej Z2, huśtawki podwójnej Z4 wraz niezbędnymi pracami towarzyszącymi,

- montażu nowego podłoża poliuretanowego w ilości 141m2 (puzzle 45m2, kostka 96m2) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi dotyczącymi podbudowy 
i obrzeży,

- demontażu i utylizacji ścianki wspinaczkowej,

- niezbędnych prac porządkowych wynikających z powyższych robót remontowych.

2. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy użyje zakupionych przez siebie materiałów
i własnych narzędzi.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia prac : z dniem podpisania umowy.

2. Termin zakończenia prac: 30.08.2022 r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu prac,

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu wykonania usługi od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie terenu wykonywania usługi zgodnie z  obowiązującymi przepisami
z zachowaniem najwyższej staranności;

- Gospodarowanie odpadami oraz ponoszenie wszystkich kosztów z tym związanych;

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia, lub jako wytwórca odpadów – do przestrzegania obowiązujących  przepisów prawnych;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż.           i  dozór mienia na terenie wykonywania usługi, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami;

- Zastosowanie się do uwag dodatkowych i spełnienie wszystkich parametrów technicznych elementów remontowanych opisanych w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy, zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbioru  oraz złożenie oświadczenia, że przedmiot umowy został wykonany  zgodnie z umową;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prac i poza nim,  związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi pracami;

- Dbanie o porządek na terenie wykonywania usługi oraz utrzymanie terenu wykonywania usługi  w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu wykonywania usługi codziennie po jej zakończeniu;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie podczas remontu urządzeń i podłoża wykonanego zgodnie z wymogami norm z grupy PN-EN 1176, posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz zakończenie wykonywania usługi
w terminie ustalonym w umowie.

§ 5

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania bieżącej kontroli wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie zakończenie wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę  wad stwierdzonych przy czynnościach odbioru końcowego w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

§ 6

1.   Za wykonanie przedmiotu umowy określono wynagrodzenie   w wysokości brutto .......... zł brutto (słownie .................................................................................... złotych ).

2.    Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo,

po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

3.   Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru

końcowego prac podpisany przez Zamawiającego.

4.  Wynagrodzenie określone w  ust. 1 niniejszej umowy, zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem,

na rachunek bankowy wskazany w fakturze zatwierdzonej przez Zamawiającego,
      w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

5.  W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z postanowieniami niniejszej

umowy  oraz zawierającej   nieprawidłowe   kwoty    do  obciążenia     rachunku     Zamawiającego

Wykonawca   zobowiązany   jest   do  wystawienia   faktury  korygującej,   a   termin  do  zapłaty

wynagrodzenia  rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.

6. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności      powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 7

            - Okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę wynosi 5 lat.

            - Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od daty odbioru technicznego wykonanych
       robót.

            - Wady stwierdzone w okresie gwarancji jakości wydłużają czas trwania gwarancji jakości
o okres faktycznego ich usunięcia.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych i odebranych robót;

- usunięcie wad ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji jakości.

            - W okresie trwania gwarancji jakości lub rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany
do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad  na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

            - Termin wyznaczony przez Zamawiającego  na usunięcie wad nie może być krótszy niż 3 dni.

            - W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest upoważniony
do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć poniesiony przez Zamawiającego  koszt wykonania zastępczego
w terminie 7 dni od doręczenia mu wezwania Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za opóźnienie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto licząc za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

- za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za tę część robót, od których wykonania odstąpiono,

- każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy,

- każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy,

- każdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy.

- Stronom umowy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT, wystawionej za realizację przedmiotu umowy.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,

- zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności),

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 3 dni,

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

- w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.

- Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca na własny koszt w terminie 3 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§  10

- Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA